## Slide 1
Software Engineering
Fachhochschule Bielefeld
Softwaretechnik und Programmierung
Prof. Dr. Jörg Brunsmann
Kapitel 2: Vorgehensmodelle

## Slide 2
Software Engineering
Wiederholung der letzten Vorlesung
Phasen der Softwareentwicklung
Rollen in einem Softwareprojekt
Softwarequalität

## Slide 3
Software Engineering
Lernziele für heute
Verstehen, was ein Vorgehensmodell für Softwareentwicklung ist
Wissen, welche relevanten Vorgehensmodelle existieren (insbesondere agile Vorgehensmodelle)
Vor- und Nachteile von verschiedenen Vorgehensmodellen verstehen
Die agile Vorgehensmodelle XP und Scrum kennenlernen

## Slide 4
Soft w are Engineering
Vorgehensmodelle

## Slide 5
Softwareentwicklung
Einfachstes Vorgehensmodell

## Slide 6
Softwareentwicklung
Verbessertes Vorgehensmodell

## Slide 7
Softwareentwicklung
Noch besseres Vorgehensmodell

## Slide 8
Softwareentwicklung
Noch besseres Vorgehensmodell

## Slide 9
Vorgehensmodelle
Ein Vorgehensmodell
  ist eine vereinfachte Beschreibung eines Softwareentwicklungsprozesses
  strukturiert den Softwareentwicklungsprozess in handhabbare Teilaufgaben
  beschreibt, wie Softwareentwicklung ablaufen sollte
  schafft ein gemeinsames Verständnis von dem, was und wann etwas getan wird
  macht den Softwareentwicklungsprozess transparenter, planbar, nachvollziehbar, kontrollierbar und lehrbar
  bedeutet für das Softwareprodukt (hoffentlich)
    höhere Qualität
    effizientere Produktion
    bessere Wartbarkeit
    schnellere Fehlerbehebung
    erhöhte Änderungsfreundlichkeit

## Slide 10
Vorgehensmodelle
Das „Phasenmodell“ als Beispiel für ein primitives Vorgehensmodell
  Einteilung des zeitlichen Projektablaufs in Phasen
  Zu einem Zeitpunkt wird genau eine Phase durchlaufen
Anzahl, Dauer und Bezeichnung der Phasen ist nicht fest vorgegeben
Streng sequenziell (=nacheinander)
Keine Iterationen
Zeitanteil der einzelnen Phasen ist fest
Beispiel 1:
Konzept Phase
Angebots Phase
Entwicklungs Phase
Test & Betrieb
Beispiel 2:
Analyse
Pflichtenheft
Entwurf
Implementierung
Beispiel 3:
Aufgaben definition
Grob- entwurf
Fein- Entwurf
Implementierung
Test
Betrieb
Hinweis: Phasenmodelle entsprechen nicht der Realität

## Slide 11
Vorgehensmodelle
Vorgehensmodelle umfassen:
Phasen
Tätigkeiten/Aktivitäten, die in den Phasen ausgeführt werden
Software/Dokumente/“Artefakte“, die während der einzelnen Aktivitäten entstehen
Rollen von Personen
Zusammenhang: eine Phase ist eine zeitlich begrenzte Aktivität mit einer speziellen Aufgabe, die von Mitarbeitern mit geeigneten Rollen bearbeitet werden, um basierend auf vorgegebenen Artefakten neue Artefakte zu produzieren.

## Slide 12
Softwareentwicklungsprozess

## Slide 13
Softwareentwicklungsprozess
Vorgehensmodelle
Es existieren viele unterschiedliche Vorgehensmodelle
Es gibt kein ideales Vorgehensmodell
Das Vorgehensmodell muss zum Projekt und zu den Menschen passen
Trotz vieler unterschiedlicher Vorgehensmodelle gibt es sechs grundlegende Phasen, die alle Vorgehensmodelle gemeinsam haben:
Anforderungsanalyse
Softwaresystemanalyse
Softwareentwurf
Softwareimplementierung
Softwaretest
Wartung

## Slide 14
Softwareentwicklungsprozess
Ph a se n d e r Sof t w a r e e n t w ick lu n g
Problem
Anforderungs- spezifikation
Requirements Engineering
System- analyse
Systemmodell
Entwurfs- spezifikation
Softwareentwurf
Entwickelte Software
Implementierung
Test- dokumentation
Legende:
Test
Xxx
Entwicklungsphasen
Wartung, Weiterentwicklung
Betriebsbereite Software
Yyy
Entwicklungsergebnisse

## Slide 15
Softwareentwicklungsprozess
Re q u ir e m e n t s En g in e e r in g (dt. Anforderungsanalyse)
Möglichst vollständige und eindeutige Beschreibung des zu lösenden Problems und aller wichtigen Umgebungsbedingungen in Gestalt von Anforderungen
Umgebungsbedingungen sind z.B. Benutzerprofil, Systemumgebung (Hardware, Software)
Gespräche und Verhandlungen mit dem Kunden und Benutzer
Beispiele für typische Anforderungen
gewünschte Funktionen
Beschreibung korrekter und falscher Eingabedaten und gewünschter Ausgabedaten
mögliche Systemerweiterungen
Dokumentationsanforderungen
Qualitätsmerkmale
Ergebnis des Requirements Engineering: An f or d e r u n g ssp e z if ik a t ion

## Slide 16
Softwareentwicklungsprozess
Sy st e m a n a ly se
Ziel ist das Verstehen des zu lösenden Problems und des zu realisierenden Systems
Untersuchung der technischen und ökonomischen Durchführbarkeit
Beschreibung der ablauffähigen Vorgänge
Graphische Darstellung des Problems in Form von Systemmodellen
Zerlegung des Problems in Teilprobleme
Ergebnis der Systemanalyse: Sy st e m m od e ll

## Slide 17
Softwareentwicklungsprozess
Sof t w a r e e n t w u r f
Planung von Form und Struktur der Lösung. Vom „Was“ zum „Wie“.
Beschreibung der Beziehung der Vorgänge untereinander (Schnittstellen und Daten)
Beschreibung der Beziehung zur Umwelt (externe Ereignisse, externe Schnittstellen)
Muss die in der Anforderungsspezifikation definierten Anforderungen erfüllen
„Programmieren im Großen“
Ergebnis des Entwurfs: En t w u r f ssp e z ifik a t ion

## Slide 18
Softwareentwicklungsprozess
Im p le m e n t ie r u n g
Ergebnis der Implementierung:
Pr og r a m m cod e, Dokumentation, Tests
Software
  Umsetzung der Entwurfsspezifikation in einer bestimmten Programmiersprache. „Programmieren im Kleinen“, Dokumentation
Modultest (Entwicklertests)
  Überprüfung der Systemteile gegen die Entwurfsspezifikation

## Slide 19
Softwareentwicklungsprozess
Te st
Integrationstest
  Überprüfung des Gesamtsystems gegen die Entwurfsspezifikation
  Testen mit dem Ziel, Fehlerzustände in den Schnittstellen und im Zusammenspiel zwischen den zu integrierenden Komponenten aufzudecken.
Systemtest
  Überprüfung des Gesamtsystems gegen die Anforderungen
  Testen eines integrierten Systems, um sicherzustellen, dass es spezifizierte Anforderungen erfüllt
  Leistungsmessungen und Optimierungen
Testergebnisse:
Te st sp e z if ik a t ion u n d Te st p r ot ok olle

## Slide 20
Softwareentwicklungsprozess
W a r t u n g u n d W e it e r e n t w ick lu n g
Lebensdauer von großen Systemen überdauert die
Verfügbarkeit der Hardware
Verfügbarkeit der Entwickler
Wartungsaufgaben
Beseitigung aufgetretener Fehler
Optimierung
Anpassung an neue Anforderungen
Austausch von Teilen des Gerätesystems
Ergebnis: Protokolle für das Monitoring von Systemzuständen sowie verbessertes Softwareprodukt

## Slide 21
Soft w are Engineering
Bekannte Vorgehensmodelle
  "Wasserfall"-Modell
  V-Modell
  Agile Vorgehensmodelle (XP, Scrum, Kanban)

## Slide 22
System- und Softwareentwurf
Implementierung und Unittests
Integration und Systemtest
Betrieb und Wartung
Anforderungs-
definition
"Wasserfall"-Modell
Weiterentwicklung des „Phasenmodells“.
Jede Phase muss vollständig durchlaufen werden.
Streng sequentiell. Nächste Phase beginnt erst nach Abschluss der vorigen Phase.
Iterationen sind nur zwischen zwei aufeinanderfolgenden Phasen erlaubt.
Aus jeder Phase entstehen Dokumente, die abgenommen werden.

## Slide 23
Vorgehensmodelle
Vorteile des "Wasserfall"-Modells
Einfach verständlich, kein großer Schulungsaufwand notwendig
Begrenzter Managementaufwand
Sehr strukturierter und kontrollierbarer Prozessablauf
Nachteile des "Wasserfall"-Modells
In der Praxis sind Überlappungen der Phasen notwendig
Annahme, dass zu Beginn eine abgeschlossene und korrekte Anforderungsdefinition existiert, entspricht nicht der Realität.
Lauffähige Version des Systems liegt erst am Ende der Entwicklung vor.
Auftraggeber ist nur in der ersten Phase (Anforderungsdefinition) mit eingebunden.
Nichteinhalten der Projektdauer führt zu Abstrichen in den späten Phasen (z. B. beim Testen).
Testen wird nur am Ende des Entwicklungszyklus vorgesehen.

## Slide 24
Vorgehensmodelle
V - M od e ll
Standard für den öffentlichen Bereich
Definiert 25 Rollen für Managementaufgaben
Anpassbarkeit auf konkrete Projektbedingungen
  Integriert die Qualitätssicherung mit in den Prozess. Klare Zuordnung zwischen Entwicklungs- und Qualitätssicherung
Das V-Modell gliedert den Entwicklungsprozess in drei Sichten: Anwendersicht, Architektursicht, Implementierungssicht

## Slide 25
Vorgehensmodelle
Testfälle Modultest
Anwendersicht / Anwendersystem
Testfälle Systemtest
Testfälle Integrationstest
Anwendungsszenario
Architektursicht/-modell
Implementierungssicht
Anforderungs- definition
Grobentwurf
Feinentwurf
Modul- implementierung
Probemstellung
Modultest
Integrationstest
Systemtest
Abnahmetest
Softwaresystem
Das V-Modell

## Slide 26
Vorgehensmodelle
V or t e ile d e s V - M od e lls
Umfassendes Modell
Integriert viele Aspekte des Entwicklungsprozesses
Erweiterbar und anpassbar
Nachteile des V-Modells
Nicht für kleine Projekte geeignet
Nicht für rasch ändernde Anforderungen geeignet

## Slide 27
Soft w are Engineering
Von klassischen zu agilen Vorgehensmodellen

## Slide 28
Vorgehensmodelle
Tatsachen, die man in Software Projekten beobachtet
Kunde weiß nicht genau, was er braucht (kann er teilweise auch nicht wissen)
Nicht alle Anforderungen und Stakeholder sind bekannt
Kunde hat widersprüchliche Anforderungen, teilweise wegen „Unternehmenspolitik“
Auftragnehmer versteht nicht genau, was der Kunde will
Auftragnehmer unterschätzt und/oder überschätzt Aufwände
Änderungen in den Prioritäten, Geschäftsprozessen etc. während des Projekts
Projekt ist oft in komplexe Projekt- und Technologielandschaften eingebunden
Technische Risiken, z.B. Infrastruktur hält nicht, was sie verspricht

## Slide 29
Antworten klassischer „traditioneller“ Entwicklungsprozesse
Anforderungen
  Am Anfang des Projekts vollständig abstimmen
  Genaue Spezifikation/Pflichtenheft erstellen als Vertragsgrundlage
  Änderungen nur über ein definiertes Change Request Verfahren
  Ziele: genaues Verständnis der Anforderungen sowie Anforderungsstabilität und Verfolgbarkeit
Dokumente
  Alles wird dokumentiert, wichtig sind insbesondere Spezifikationsdokumente für Offshore-Partner, Wartungsteam (wobei diese kaum lesen)
  Ziele: Klarheit, Review-Fähigkeit bzw. Abstimmbarkeit, und Reduktion von Kommunikation
Risikomanagement
  Risiken häufig nur pauschal berücksichtigt (z.B. 20% „Risiko-Zuschlag“)
Pläne
  Am Anfang des Projektes grobe Planung (auch zur Preisfindung),
  Ziele nach Priorität: Einhaltung des Termins, Einhaltung des Budgets, Qualität, vollständige Funktionalität
Verträge
  Meistens Festpreisprojekte, um Risiken zu vermeiden
Kunde
  Integriert nach Verfügbarkeit, Kommunikation über Dokumente
Prozesse
  Viele Rollen, viele Workflows

## Slide 30
Vorgehensmodelle
Kr it ik a n k la ssisch e n V or g e h e n sm od e lle n
    Es müssen viele Dokumente erzeugt und gepflegt werden
    Es ist eine eigene Wissenschaft, Modelle wie das V-Modell zu verstehen und für eigene Projekte anzuwenden
    Komplexität der Prozesse wirkt abschreckend und hemmen die Kreativität
    Zusammenhänge sind nicht immer direkt erkennbar
    Schwergewichtige und dokumentengetriebene Prozessmodelle sind hinderlich, insbesondere in Domänen mit rasch ändernden Anforderungen
Alternativer Ansatz sind agile Prozesse (=leichtgewichtige Prozesse)
Beispiele für agile Prozesse:
  Xtreme Programming (XP)
  Scrum
  Kanban
  Feature Driven Development
  Crystal
Im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung werden drei populäre Vertreter der agilen Prozesse erläutert: Extreme Programming, Scrum und Kanban

## Slide 31
Soft w are Engineering
Agile Vorgehensmodelle

## Slide 32
  Vorgehensmodelle
Das Agile Manifest
  Das Agile Manifest dient als Fundament für Werte und Prinzipien der Agilen Ansätze.
Prozesse und Tools
Individuen und Interaktionen
sind wichtiger als
Verfolgung eines festgelegten Plans
Reaktion auf Änderungen
Umfangreiche Dokumentation
Funktionierende Software
Vertragsverhandlungen
Kooperation mit Projektbetroffenen
ist wichtiger als
ist wichtiger als
ist wichtiger als

## Slide 33
  Vorgehensmodelle
Grundwerte, Prinzipien und Praktiken agiler Prozesse
  Kundenzufriedenheit durch flexible Reaktion auf Kundenwünsche, so dass auch späte Änderungen und vage Anforderungen willkommen sind
  „Face-to-face“ Kommunikation
  Zyklischer und inkrementeller Entwicklungsprozess
    Früh und häufig ausführbare Software ausliefern
    Software in regelmäßigen, kurzen Abständen dem Kunden präsentieren
    Entwicklungsprozess möglichst leichtgewichtig gestalten
    Passe den Prozess bei Bedarf an eine veränderte Umgebung an
    Reduktion der Entwurfsphase auf ein Mindestmaß
  Die wichtigen Dinge zuerst machen
    Die Features mit dem höchsten Mehrwert zuerst realisieren
    Geschäftswert = f(Kosten, Zeit, Funktionalität, Qualität)
  Prinzip Einfachheit (KISS=Keep it stupid simple) sowie unnötige Arbeit vermeiden (YAGNI, You ain‘t gonna need it)
  Man weiß nicht alles, demzufolge „Lernen im Prozess“
  Kundeneinbindung und Kundenfeedback
  Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der eigenen Effektivität

## Slide 34
  Vorgehensmodelle

## Slide 35
Software Engineering
Zusammenfassung

## Slide 36
Zusammenfassung
Zu sa m m e n fa ssu n g
Softwareentwicklungsprozesse sind Aktivitäten, die bei der Entwicklung von Softwaresystemen ausgeführt werden. Diese können in einem Vorgehensmodell dargestellt werden.
Es gibt charakteristische Aufgaben und Tätigkeiten, die während der Softwareentwicklung durchgeführt werden müssen. Sie werden in Entwicklungsphasen zusammengefasst.
Jede Entwicklungsphase besteht aus einer Reihe von Tätigkeiten und Ergebnissen, die am Ende der Phase vorliegen müssen.
Allgemeine Entwicklungsphasen sind Anforderungsspezifikation, Systemanalyse, Entwurf und Implementierung, Testen und Wartung.
Einige Vorgehensmodelle beschreiben den Softwareentwicklungsprozess als Kreislauf von Aktivitäten.
Agile Vorgehensmodelle wie Scrum oder XP sollen ermöglichen, auf geänderte oder neue Anforderungen geeignet reagieren zu können.

## Slide 37
  Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
  Fragen, Wünsche, Anregungen?